《云南省企业就业失业数据采集系统》项目计划书（初稿）

1. 项目目标与范围

- 目标： 构建全省三级架构（省-市-企）的就业数据监测平台。

- 范围： 覆盖企业备案、填报、市级审核、省级汇总及国家接口对接。

2. 团队组织与分工 (10人虚拟团队)

- 项目经理 (PM)： [你的名字]，负责整体进度与变更决策。

- 架构师 (1人)： 负责微服务架构设计、数据库模型（ER图）。

- 需求分析 (2人)： 负责需求变更维护、数据字典定义。

- 开发组 (6人)：

  - 后端 (3人)： 负责业务逻辑、接口开发、数据安全。

  - 前端 (3人)： 负责交互界面、图表展示（ECharts）。

- 测试/运维 (1人)： 负责压力测试、部署脚本编写。

3. 项目进度分解 (WBS)

- 阶段一（第1-3周）： 基础框架搭建、数据库设计、企业备案流程。

- 阶段二（第4-10周）： 核心填报校验、状态机流转、逐级审核逻辑。

- 阶段三（第11-15周）： 数据分析（OLAP）、大屏显示、Excel导出。

- 阶段四（第16-20周）： 系统测试、接口联调、上线部署、验收。

4. 配置管理 (CM) 与 变更控制

- 工具： 使用 GitHub 作为代码托管与版本控制工具。

- 变更流程： 任何超出原始需求的设计改动，必须提交《变更申请单》，经过“PM评估-技术组复核-开发落地-文档同步”流程。

5. 风险计划

- 主要风险： 硬件资源批复滞后、国家系统接口文档下发不及时。

- 应对方案： 预留 2 周缓冲期，提前设计 Mock 接口用于本地联调。